UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y   PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

PLAN DE CALIDAD -TEXTGEN

DOCENTE:

Ing. Montellano Barriga Carlos David

GRUPO:  4

FECHA:  22/04/2026

ESTUDIANTES:               	                  CARRERA:

Cervantes Torres Atzel Alan                        CICO

Vela Gutiérrez Elmer Kevin                          CICO

Polo Orellana Brayan Simón                       CICO

SUCRE – BOLIVIA

Indice

SECCIÓN 1 — PROPÓSITO	3

1.1 Identificación del proyecto	3

1.2 Propósito del SQAP	3

1.3 Alcance	3

1.4 Nivel de criticidad	4

SECCIÓN 2 — DOCUMENTOS DE REFERENCIA	4

2.1 Estándares adoptados	4

2.2 Documentos internos del proyecto	5

2.3 Descripción resumida de arquitectura del sistema	6

SECCIÓN 3 — GESTIÓN	8

3.1 Organigrama del equipo	8

3.2 Descripción de roles	9

3.3 Matriz RACI	9

SECCIÓN 15 — GLOSARIO	10

15.1 Términos y definiciones	10

16.2 Historial de versiones del SQAP	11

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE (SQAP)	12

Entregable 2 — Aseguramiento del Producto	12

SECCIÓN 4 — DOCUMENTACIÓN	12

4.1 Lista de documentos del proyecto	12

4.2 Criterios de adecuación por documento	14

SECCIÓN 5 — ESTÁNDARES, PRÁCTICAS, CONVENCIONES Y MÉTRICAS	14

5.1 Estándares de codificación adoptados	14

PEP 8 — Style Guide for Python Code	14

Convenciones adicionales de Gradio y API	15

5.2 Convenciones de nomenclatura	15

Variables y funciones (Python — snake_case)	15

Clases (Python — PascalCase)	16

Archivos y módulos (snake_case)	16

Ramas Git (kebab-case con prefijo de feature)	16

Endpoints API REST (kebab-case)	17

Archivos de configuración	17

5.3 Atributos de calidad ISO/IEC 25010	17

Adecuación Funcional	17

Eficiencia de Desempeño	18

Usabilidad	18

Fiabilidad	18

Mantenibilidad	19

Seguridad	19

SECCIÓN 7 — PRUEBAS	20

7.1 Estrategia de pruebas por nivel	20

Nivel 1 — Pruebas Unitarias	20

Nivel 2 — Pruebas de Integración	21

Nivel 3 — Pruebas de Sistema	22

Nivel 4 — Pruebas de Aceptación	24

7.2 Cobertura mínima exigida	25

7.3 Gestión de defectos	26

Entregable 03 - Aseguramiento del Proceso	27

1. Alcance del entregable	27

2. Sección 6 - Revisiones de software	27

3. Sección 8 - Reporte de problemas y acción correctiva	28

4. Sección 9 - Herramientas, técnicas y metodologías	29

5. Sección 13 - Capacitación	30

6. Conclusiones	30

Entregable 4: Gobernanza y Riesgos (SQAP - IEEE 730)	31

Sección 10: Control de Medios	31

10.1 Política de Control de Repositorio (Git)	31

10.2 Política de Backups y Acceso	32

Sección 11: Control de Proveedores y Dependencias	32

Sección 12: Registros: Recolección y Mantenimiento	33

Sección 14: Gestión de Riesgos de Calidad	33

Gestión de Riesgos Críticos (Nivel Alto)	34

## SECCIÓN 1 — PROPÓSITO

## 1.1 Identificación del proyecto

TextGen G4 es una adaptación del proyecto de código abierto text-generation-webui (oobabooga), desarrollada por el equipo G4 en el contexto de la materia Calidad de Software (COM450). El sistema proporciona una interfaz web para la inferencia local de modelos de lenguaje de gran escala (LLM), generación de imágenes mediante modelos de difusión y exposición de una API REST compatible con el estándar OpenAI.

La solución se ejecuta sobre Python 3.13, emplea Gradio como framework de interfaz, PyTorch con soporte CUDA 12.8 como backend de cómputo y utiliza motores de inferencia como Transformers, llama.cpp y ExLlamaV3.

## 1.2 Propósito del SQAP

El presente Plan de Aseguramiento de Calidad de Software (SQAP) tiene como finalidad definir las actividades, responsabilidades, estándares, criterios y procedimientos que el equipo G4 aplicará para asegurar la calidad del software durante las fases de construcción y pruebas del proyecto TextGen G4.

Este documento establece el marco de referencia para:

- definir las actividades de SQA aplicables a las funcionalidades desarrolladas por el equipo;

- asignar roles y responsabilidades vinculados al control de calidad;

- identificar estándares, normas y documentos de referencia;

- formalizar el glosario técnico utilizado en el proyecto;

- establecer el procedimiento de control de cambios del propio SQAP.

## 1.3 Alcance

El alcance del presente SQAP se limita exclusivamente a las funcionalidades desarrolladas por el equipo G4 sobre el fork del sistema base.

| Feature | Rama | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Feature 01 | feature01-saved-config-profile | Implementación de el apartado de guardar perfil de configuración |
| Feature 02 | feature02-load-config-profile | Implementación de la carga y gestión de perfiles de configuración del usuario |
| Feature 03 | feature03-tooltips-parameters | Incorporación de tooltips y descripciones de parámetros de generación en la interfaz de usuario |

Quedan fuera del alcance de este plan:

- el código original de text-generation-webui no modificado por el equipo;

- la infraestructura de despliegue y configuración externa;

- las fases de levantamiento de requerimientos y diseño arquitectónico detallado.

## 1.4 Nivel de criticidad

El software TextGen G4 se clasifica como software de apoyo (support software), de acuerdo con el enfoque de clasificación de integridad de IEEE 730.

Esta clasificación se justifica porque:

- no interactúa con sistemas de seguridad crítica ni con infraestructura sensible;

- un fallo del sistema afecta la funcionalidad de la herramienta, pero no compromete la seguridad física de personas;

- su uso se encuentra delimitado a un entorno académico y de experimentación local.

En consecuencia, el nivel de criticidad del producto es bajo a medio, y las actividades de aseguramiento de calidad se orientan principalmente a verificar funcionalidad, mantenibilidad, consistencia de la interfaz y confiabilidad operativa en el contexto de uso definido.

# SECCIÓN 2 — DOCUMENTOS DE REFERENCIA

## 2.1 Estándares adoptados

Los siguientes estándares y guías normativas constituyen la base de referencia para la elaboración y aplicación del presente SQAP:

| Código / Norma | Documento | Aplicación dentro del proyecto |
| --- | --- | --- |
| IEEE 730-2014 | Software Quality Assurance Processes | Marco principal para la elaboración del SQAP |
| IEEE 829 | Standard for Software Test Documentation | Referencia para la estructuración de la documentación de pruebas |
| PEP 8 | Style Guide for Python Code | Convención de estilo para el código fuente Python |
| pycodestyle | Configuración definida en setup.cfg | Verificación automática del cumplimiento de estilo |
| OpenAI API Spec | OpenAI REST API Specification | Compatibilidad funcional de la API expuesta por el sistema |

## 2.2 Documentos internos del proyecto

A continuación, se listan los documentos y artefactos internos utilizados como referencia para el desarrollo y aseguramiento de calidad del proyecto:

| Documento | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- |
| Repositorio principal | https://gitlab.com/Atzelcer/textgen_g4_com450 | Activo |
| Tutorial de generación de imágenes | docs/Image Generation Tutorial.md | Disponible |
| Requisitos full (NVIDIA) | requirements/full/requirements.txt | Activo |
| Archivo de flags de configuración | user_data/CMD_FLAGS.txt | Activo |
| Archivo de configuración de estilo | setup.cfg | Activo |

## 2.3 Descripción resumida de arquitectura del sistema

El sistema presenta una arquitectura lógica en capas, orientada a separar interfaz, servicios, lógica de negocio, motores de inferencia e infraestructura técnica.

Los componentes modificados directamente por el equipo G4 son los siguientes:

| Componente | Feature asociada | Descripción |
| --- | --- | --- |
| modules/ui_parameters.py | Feature 03 | Gestión de parámetros con descripciones y ayuda visual en la interfaz |
| modules/profiles.py | Feature 02 | Lógica para carga, lectura y manejo de perfiles de configuración |
| modules/user_profiles.py | Feature 02 | Administración de perfiles por usuario y persistencia asociada |

# SECCIÓN 3 — GESTIÓN

## 3.1 Organigrama del equipo

La estructura organizacional del proyecto para efectos de desarrollo y aseguramiento de calidad es la siguiente:

## 3.2 Descripción de roles

| Rol | Miembro | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto / Arquitecto | Atzel Alan Cervantes | Definir la arquitectura general, gestionar ramas en GitLab, aprobar merge requests, coordinar entregas y tomar decisiones técnicas de alto nivel |
| Desarrollador | Elmer Kevin Vela Gutierrez | Implementar las funcionalidades asignadas, mantener conformidad con PEP 8, documentar cambios y registrar commits descriptivos |
| Tester / Responsable SQA | Brayan Simon Polo Orellana | Diseñar y ejecutar casos de prueba con JMeter, verificar criterios de aceptación, reportar defectos y validar el cumplimiento de requerimientos de calidad |

Nota de independencia SQA: El rol de Tester / Responsable SQA es desempeñado por un integrante distinto al desarrollador, lo que garantiza la independencia mínima requerida entre la implementación y la verificación de las funcionalidades, reduciendo así posibles conflictos de interés en la validación de la calidad.

## 3.3 Matriz RACI

La siguiente matriz RACI describe la asignación de responsabilidades sobre las actividades clave del proyecto:

| Actividad | Atzel (Líder/Arq.) | Elmer (Dev) | Brayan (Tester/SQA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de arquitectura | A/R | C | I |
| Implementación de features | A | R | I |
| Revisión de código (code review) | R | C | C |
| Diseño de casos de prueba | A | C | R |
| Ejecución de pruebas JMeter | I | C | R |
| Reporte de defectos | I | C | R |
| Gestión de ramas y merges | R | C | I |
| Documentación y mantenimiento del SQAP | A | C | R |
| Aprobación de cambios al SQAP | A/R | C | C |
| Aprobación de merge a main | R | I | C |

Leyenda:

- R = Responsible (ejecuta la tarea)

- A = Accountable (es responsable último del resultado)

- C = Consulted (es consultado antes de las decisiones)

- I = Informed (es informado del resultado)

# SECCIÓN 15 — GLOSARIO

## 15.1 Términos y definiciones

Todo cambio al presente SQAP deberá seguir el siguiente flujo formal:

1. PROPUESTA

Cualquier miembro del equipo puede proponer un cambio

abriendo un Issue en GitLab con la etiqueta [SQAP-change]

y describiendo: qué cambia, por qué cambia y qué sección

del documento se ve afectada.

2. REVISIÓN

El Responsable SQA (Brayan Simon Polo Orellana) revisa

la propuesta en un plazo máximo de 2 días hábiles y emite

una opinión (aprobar / rechazar / solicitar ajustes).

3. APROBACIÓN

El Líder de Proyecto (Atzel Alan Cervantes) toma la

decisión final. Todo cambio aprobado se registra en la

tabla de historial (Sección 16.2).

4. ACTUALIZACIÓN

El miembro que propuso el cambio actualiza el documento

en el repositorio mediante un commit en la rama `main`

con el mensaje: "docs(sqap): [descripción del cambio] vX.Y".

5. NOTIFICACIÓN

Se notifica al equipo completo mediante un comentario en

el Issue de GitLab correspondiente o el canal oficial acordado.

Quién puede proponer cambios: cualquier miembro del equipo (Atzel, Elmer o Brayan).
Quién aprueba: el Líder de Proyecto (Atzel Alan Cervantes), con revisión previa y recomendación del Responsable SQA.

## 16.2 Historial de versiones del SQAP

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-21 | Elmer Kevin Vela Gutierrez | Creación inicial del SQAP — Entregable 1 (Secciones 1, 2, 3, 15 y 16) | Atzel Alan Cervantes |

# PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE (SQAP)

# Entregable 2 — Aseguramiento del Producto

# SECCIÓN 4 — DOCUMENTACIÓN

## 4.1 Lista de documentos del proyecto

El proyecto TextGen G4 producirá los siguientes documentos durante las fases de construcción y pruebas:

| # | Documento | Código | Responsable | Fecha prevista | Criterio de adecuación | Tipo de revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Especificación de Requisitos de Software | SRS | Atzel Alan Cervantes | Semana 1 | Cubre todos los requisitos funcionales y no funcionales de las features 02 y 03; revisado y aprobado por el equipo | Revisión por pares entre los 3 integrantes |
| 2 | Documento de Arquitectura de Software | SAD | Atzel Alan Cervantes | Semana 1 | Describe las 5 capas del sistema, componentes clave, tecnologías y decisiones arquitectónicas | Revisión técnica por el Líder de Proyecto |
| 3 | Plan de Aseguramiento de Calidad (SQAP) | SQAP | Brayan Simon Polo Orellana | Semanas 1–2 | Cumple con IEEE 730: secciones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16; aprobado por el Líder | Revisión por Responsable SQA + aprobación del Líder |
| 4 | Manual de Usuario | MU | Elmer Kevin Vela Gutierrez | Semana 3 | Describe instalación, carga de modelos, uso del chat, parámetros con sus descripciones y gestión de perfiles | Revisión por Tester (validación de exactitud) |
| 5 | Manual Técnico | MT | Atzel Alan Cervantes | Semana 3 | Documenta arquitectura, módulos modificados, instrucciones de despliegue y estructura de user_data/ | Revisión técnica cruzada |
| 6 | Reporte de Pruebas | RP | Brayan Simon Polo Orellana | Semana 4 | Incluye resultados de JMeter, casos de prueba ejecutados, defectos encontrados y métricas de cobertura | Revisión por el Líder de Proyecto |
| 7 | Actas de Revisión | AR | Atzel Alan Cervantes | Por iteración | Registra cada sesión de revisión: fecha, participantes, hallazgos, acuerdos y estado de cierre | Firma (aprobación) de todos los integrantes presentes |

## 4.2 Criterios de adecuación por documento

Para cada documento se establecen los siguientes criterios de adecuación:

- SRS: todos los requisitos son verificables, están trazados a features en GitLab y se encuentran clasificados por prioridad (Must / Should / Could).

- SAD: el diagrama de arquitectura refleja fielmente los módulos del código fuente y las capas del sistema; se valida contra el contenido de modules/ del repositorio.

- SQAP: cubre todas las secciones de IEEE 730 exigidas para el curso; no contiene términos ambiguos en el glosario.

- Manual de Usuario: un usuario sin conocimientos técnicos puede instalar y utilizar el sistema siguiendo únicamente el documento.

- Reporte de Pruebas: cada caso de prueba de JMeter y pruebas funcionales tiene resultado documentado (pass/fail), tiempo de respuesta y evidencia (capturas o logs).

# SECCIÓN 5 — ESTÁNDARES, PRÁCTICAS, CONVENCIONES Y MÉTRICAS

## 5.1 Estándares de codificación adoptados

## PEP 8 — Style Guide for Python Code

Justificación: el proyecto está desarrollado íntegramente en Python 3.13. PEP 8 es el estándar de facto de la comunidad Python y es ampliamente utilizado en proyectos de machine learning e inteligencia artificial. El proyecto base (oobabooga/text-generation-webui) ya utiliza PEP 8 como convención, por lo que su adopción garantiza consistencia con el repositorio original.

Configuración aplicada en setup.cfg:

[pycodestyle]

max-line-length = 120

ignore = E402, E501, E722

| Regla PEP 8 | Descripción | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Indentación de 4 espacios | Prohibidas las tabulaciones | Todos los módulos en modules/ |
| Longitud máxima de línea 120 caracteres | Ampliado desde 79 para mejorar legibilidad en código de ML | Configurado en setup.cfg |
| Orden de imports | stdlib → third-party → local | server.py, modules/*.py |
| snake_case para funciones y variables | Ej.: load_profile(), get_available_models() | Todos los módulos |
| PascalCase para clases | Ej.: ModelDownloader, ZImagePipeline | Clases en modules/ |
| Constantes en UPPER_SNAKE_CASE | Ej.: TORCH_VERSION, PYTHON_VERSION | one_click.py |
| Docstrings con comillas triples | Para funciones y clases públicas | Módulos principales |

## Convenciones adicionales de Gradio y API

- Los componentes Gradio se referencian mediante estructuras compartidas (por ejemplo, shared.gradio['nombre_parametro']).

- Los endpoints de la API REST utilizan kebab-case en la URL: /v1/internal/token-count.

- Los parámetros en el cuerpo JSON de las peticiones utilizan snake_case.

## 5.2 Convenciones de nomenclatura

## Variables y funciones (Python — snake_case)

## Clases (Python — PascalCase)

Constantes (UPPER_SNAKE_CASE)

## Archivos y módulos (snake_case)

## Ramas Git (kebab-case con prefijo de feature)

## Endpoints API REST (kebab-case)

## Archivos de configuración

Se adopta snake_case o kebab-case según el contexto, manteniendo consistencia dentro de cada subdirectorio:

## 5.3 Atributos de calidad ISO/IEC 25010

Se seleccionan y definen métricas para los atributos de calidad más relevantes según ISO/IEC 25010, ajustados a la naturaleza del sistema (herramienta de inferencia local con interfaz web y API REST).

## Adecuación Funcional

| Subcaracterística | Métrica | Fórmula / Instrumento | Valor objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Completitud funcional | Porcentaje de requisitos implementados | (Requisitos implementados / Requisitos totales) × 100 | ≥ 90% |
| Corrección funcional | Tasa de respuestas correctas de la API | Requests con código 200 / Total de requests válidos | ≥ 95% |

## Eficiencia de Desempeño

| Subcaracterística | Métrica | Fórmula / Instrumento | Valor objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Comportamiento temporal | Tiempo de respuesta de la API (endpoint ligero) | Latencia promedio medida con JMeter en /v1/models | ≤ 500 ms |
| Comportamiento temporal | Tiempo hasta la primera respuesta en modo streaming | Tiempo hasta el primer token — medido con JMeter | ≤ 10 s con modelo 8B Q4 |
| Utilización de recursos | Uso de VRAM durante inferencia | Monitoreo con nvidia-smi | ≤ 8 GB (modelo Q4_K_M) |

## Usabilidad

| Subcaracterística | Métrica |  | Fórmula / Instrumento | Valor objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inteligibilidad (Feature 03) | Porcentaje de parámetros con descripción visible |  | Parámetros con info= / Total de parámetros en la UI | 100% (22/22 parámetros) |
| Capacidad de aprendizaje | Tiempo hasta el primer uso exitoso |  | Tiempo que tarda un usuario nuevo en enviar su primer mensaje | ≤ 5 minutos |

## Fiabilidad

| Subcaracterística | Métrica | Fórmula / Instrumento | Valor objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Madurez | Densidad de defectos | Defectos encontrados / KLOC en módulos modificados | ≤ 1,0 defectos/KLOC |
| Disponibilidad | Uptime durante sesión de pruebas | (Tiempo activo / Tiempo total de la prueba) × 100 | ≥ 99% |
| Tolerancia a fallos | Tasa de error en requests válidos | Requests con error 5xx / Total de requests válidos | ≤ 2% |

## Mantenibilidad

| Subcaracterística | Métrica | Fórmula / Instrumento | Valor objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizabilidad | Cobertura de código en módulos críticos | Líneas cubiertas por pruebas / Total de líneas (pytest-cov) | ≥ 80% en módulos modificados |
| Modificabilidad | Violaciones de estilo | Errores de pycodestyle por cada 1000 líneas | ≤ 5 errores/KLOC |

## Seguridad

| Subcaracterística | Métrica | Fórmula / Instrumento | Valor objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticidad | Requests rechazados sin API key válida | Requests que retornan 401 cuando se configura --api-key | 100% de rechazo |
| Confidencialidad | Exposición de datos sensibles en logs | Revisión manual de logs del servidor | 0 credenciales o tokens expuestos |

# SECCIÓN 7 — PRUEBAS

## 7.1 Estrategia de pruebas por nivel

Se definen cuatro niveles de pruebas: unitarias, integración, sistema y aceptación, con alcance específico sobre las features 02 y 03 y sobre la API REST del sistema.

## Nivel 1 — Pruebas Unitarias

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Verificar el comportamiento individual de funciones y módulos clave modificados por el equipo G4 |
| Técnica | Caja blanca: pruebas con entradas válidas, inválidas y casos borde |
| Herramientas | pytest + pytest-cov |
| Módulos bajo prueba | modules/profiles.py, modules/user_profiles.py, modules/ui_parameters.py |
| Responsable | Elmer Kevin Vela Gutierrez (Desarrollador) |
| Criterio de entrada | Módulo implementado y commiteado en rama feature; entorno virtual con dependencias instaladas |
| Criterio de salida | 100% de los casos unitarios pasan; cobertura ≥ 80% en módulos modificados; 0 errores críticos |

Casos de prueba unitarios clave:

| ID | Módulo | Función bajo prueba | Entrada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-01 | profiles.py | get_profiles() | Directorio user_data/profiles/ con 2 archivos .yaml | Lista con 2 nombres de perfil |
| UT-02 | profiles.py | load_profile() | Nombre de perfil existente | Diccionario con parámetros correctos |
| UT-03 | profiles.py | load_profile() | Nombre de perfil inexistente | Mensaje de error apropiado |
| UT-04 | ui_parameters.py | create_ui() | — | Componentes Gradio creados sin excepción |
| UT-05 | ui_parameters.py | get_truncation_length() | ctx_size = 0 | Valor definido en shared.settings['truncation_length'] |

## Nivel 2 — Pruebas de Integración

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Verificar que los módulos interactúan correctamente entre sí (perfiles → parámetros → generación; API → lógica de generación → respuesta) |
| Técnica | Caja gris: pruebas de flujos end-to-end entre módulos |
| Herramientas | pytest + requests (HTTP) |
| Flujos bajo prueba | Carga de perfil → aplicación de parámetros → generación; llamadas API → módulo text_generation → respuesta |
| Responsable | Brayan Simon Polo Orellana (Tester / SQA) |
| Criterio de entrada | Pruebas unitarias superadas; servidor iniciado con --api; modelo cargado |
| Criterio de salida | Todos los flujos críticos producen respuesta correcta; tiempos de respuesta dentro de los objetivos definidos |

Casos de prueba de integración clave:

| ID | Flujo | Descripción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-01 | Perfil → Generación | Cargar perfil con temperature=0.2 y verificar que la generación es más determinista | Respuestas consistentes entre ejecuciones con seed fijo |
| IT-02 | API → Chat | POST /v1/chat/completions con parámetros válidos | HTTP 200 con JSON que contiene choices[0].message.content |
| IT-03 | API → Modelos | GET /v1/models | HTTP 200 con lista de modelos disponibles |
| IT-04 | API → Health | GET /v1/internal/health | HTTP 200 |

## Nivel 3 — Pruebas de Sistema

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Verificar el comportamiento del sistema completo bajo condiciones de uso real y carga ligera |
| Técnica | Caja negra: pruebas funcionales y de carga sobre la API y la UI |
| Herramienta | Apache JMeter 5.6.3 |
| Alcance | Todos los endpoints de la API REST; UI de Gradio en http://127.0.0.1:7860 |
| Responsable | Brayan Simon Polo Orellana (Tester / SQA) |
| Criterio de entrada | Sistema desplegado localmente con python server.py --api; modelo Q4_K_M cargado; JMeter configurado |
| Criterio de salida | Tasa de error ≤ 2%; tiempo de respuesta en endpoints ligeros ≤ 500 ms; 0 caídas del sistema durante la sesión de pruebas |

Plan de pruebas JMeter — Test Plan TextGen G4:

| ID | Nombre del caso | Endpoint | Método | Threads | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Health Check | /v1/internal/health | GET | 1 | HTTP 200, latencia ≤ 200 ms |
| TC-02 | Listar modelos | /v1/models | GET | 3 | HTTP 200, body contiene el modelo cargado |
| TC-03 | Chat — temperature=0.7 (Feature 03) | /v1/chat/completions | POST | 1 | HTTP 200, respuesta de texto generada |
| TC-04 | Chat — temperature=0.1 (determinista) | /v1/chat/completions | POST | 1 | HTTP 200, respuesta coherente y estable |
| TC-05 | Chat — top_p=0.5 | /v1/chat/completions | POST | 1 | HTTP 200, sin errores 5xx |
| TC-06 | Carga concurrente ligera | /v1/internal/health | GET | 5 | 0 errores, latencia ≤ 500 ms |
| TC-07 | Info del modelo cargado | /v1/internal/model/info | GET | 1 | HTTP 200, JSON contiene model_name |

## Nivel 4 — Pruebas de Aceptación

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Validar que las features implementadas cumplen los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario |
| Técnica | Caja negra: revisión manual contra criterios de aceptación y prueba exploratoria |
| Herramientas | Navegador web (http://127.0.0.1:7860); inspección visual de la UI |
| Responsable | Brayan Simon Polo Orellana (Tester / SQA), con participación de Atzel Alan Cervantes |
| Criterio de entrada | Pruebas de sistema completadas; 0 defectos críticos abiertos |
| Criterio de salida | 100% de criterios de aceptación validados para Feature 02 y Feature 03 |

Criterios de aceptación por feature:

| Feature | ID | Criterio de aceptación | Método de validación |
| --- | --- | --- | --- |
| Feature 03 — Tooltips | CA-01 | Cada parámetro de generación muestra su descripción en la UI | Inspección visual en la pestaña Parameters → Generation |
| Feature 03 — Tooltips | CA-02 | Las descripciones son claras y comprensibles para un usuario intermedio | Prueba con usuario sin conocimientos técnicos |
| Feature 03 — Tooltips | CA-03 | Los 22 parámetros modificados tienen info= en ui_parameters.py | Revisión de código y conteo |
| Feature 02 — Perfiles | CA-04 | El usuario puede cargar un perfil guardado desde la UI | Prueba manual de carga de un perfil existente |
| Feature 02 — Perfiles | CA-05 | Los parámetros del perfil se aplican correctamente al cargar | Verificación de valores en sliders después de la carga |
| Feature 02 — Perfiles | CA-06 | Si el perfil no existe, se muestra un mensaje de error claro | Intentar cargar perfil con nombre incorrecto |

## 7.2 Cobertura mínima exigida

Se definen umbrales mínimos de cobertura de pruebas:

| Ámbito | Cobertura mínima | Herramienta | Módulos incluidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulos críticos modificados | ≥ 80% de líneas | pytest-cov | profiles.py, user_profiles.py, ui_parameters.py |
| Cobertura global del proyecto | ≥ 60% de líneas | pytest-cov | Todos los módulos en modules/ |
| Endpoints API cubiertos por pruebas | ≥ 70% de endpoints | JMeter + requests | Endpoints en modules/api/ |

Comando de referencia para medir cobertura:

## 7.3 Gestión de defectos

La gestión de defectos se realizará mediante Issues en GitLab, utilizando la etiqueta bug y una marca de severidad en el título ([CRÍTICO], [ALTO], [MEDIO], [BAJO]).

| Severidad | Definición | Tiempo máximo de resolución |
| --- | --- | --- |
| Crítico | El sistema no arranca o un endpoint principal retorna 5xx de forma consistente | 24 horas |
| Alto | Una feature implementada no cumple su criterio de aceptación principal | 48 horas |
| Medio | Comportamiento incorrecto solo en casos borde o poco frecuentes | Antes del siguiente entregable |
| Bajo | Problema cosmético o de documentación sin impacto en funcionalidad | A criterio del equipo |

# Entregable 03 - Aseguramiento del Proceso

Proyecto: TextGen (Features 01, 02 y 03)

Asignatura: COM450 - Calidad de Software

Fecha: 2026-04-22

Equipo de pruebas: Atzel (Unit Testing), Polo (Cypress), Vela (JMeter)

## 1. Alcance del entregable

Este documento cubre netamente las secciones 6, 8, 9 y 13 del IEEE 730-2002 para el software TextGen, tomando como base las implementaciones de los features 01 (guardado de perfiles), 02 (carga de perfiles) y 03 (tooltips de parámetros).

## 2. Sección 6 - Revisiones de software

Se aplico un esquema de revisiones continuas orientado a prevenir defectos tempranos en UI, lógica de perfiles y consistencia de parámetros.

| Tipo de revisión | Artefacto | Frecuencia | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peer review de codigo | modules/ui_model_menu.py, modules/profiles.py, modules/user_profiles.py, modules/ui_parameters.py | Por commit | Equipo técnico | Sin errores funcionales críticos y sin ruptura de UI |
| Revisión de pruebas unitarias | tests/test_profiles.py, tests/test_user_profiles.py | Por feature | Atzel | Tests ejecutan en verde y cobertura reportada |
| Revisión E2E UI | Escenarios Cypress para save/load/tooltips | Por feature | Polo | Flujos principales completados sin fallo |
| Revisión de rendimiento API | Plan JMeter para endpoint /v1/models | Por iteración | Vela | Respuestas correctas y estabilidad básica observada |

Checklist aplicado en revisiones:

·       Consistencia entre valores UI y persistencia YAML

·       Mensajes de estado claros en operaciones de perfiles

·       No degradación de parámetros existentes

·       Ejecución de pruebas automatizadas antes de cierre

·       Registro de evidencia por captura o reporte

## 3. Sección 8 - Reporte de problemas y acción correctiva

Se utilizó un flujo de defecto con estados: Nuevo -> Asignado -> En progreso -> Resuelto -> Verificado -> Cerrado (con posibilidad de Reabierto).

| ID | Feature | Defecto | Severidad | Estado final | Responsable | Acción correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | Feature 02 | Desajuste entre cantidad de outputs esperados y retornados al cargar perfil en rutas de error | Alta | Resuelto | Equipo | Ajuste de validaciones y control de retorno consistente |
| DEF-02 | Feature 02 | Dropdown de perfiles no reflejaba inmediatamente nuevos guardados en ciertos flujos | Media | Resuelto | Equipo | Sincronización de refresco del listado tras guardado |
| DEF-03 | Feature 01/02 | No todos los parámetros persistidos se aplicaban al cargar perfil | Media | En seguimiento | Equipo | Ampliar mapeo y pruebas de regresión de parámetros |
| DEF-04 | Feature 03 | Texto de ayuda no visible en algunos flujos hasta navegar entre tabs | Baja | Resuelto | Equipo | Ajustes de renderizado y prueba visual E2E |

SLA aplicado para gestión de defectos:

| Severidad | Descripción | Respuesta | Resolucion objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica (S1) | Sistema inusable o perdida de datos | 1 hora | 8 horas |
| Alta (S2) | Funcionalidad principal afectada | 4 horas | 24 horas |
| Media (S3) | Funcionalidad secundaria afectada | 1 dia habil | 1 semana |
| Baja (S4) | Defecto menor o cosmético | 3 días hábiles | Próximo sprint |

## 4. Sección 9 - Herramientas, técnicas y metodologías

Herramientas utilizadas por el equipo:

·       Python + pytest + pytest-cov para pruebas unitarias y cobertura.

·       Cypress para validación end-to-end de interacciones en interfaz Gradio.

·       JMeter para pruebas básicas de rendimiento sobre endpoint de API.

·       Git para versionado y trazabilidad de cambios por feature.

·       Coverage HTML (htmlcov/index.html) y coverage.xml para evidencia cuantitativa.

Resultados cuantitativos consolidados:

·       7 pruebas unitarias aprobadas.

·       Cobertura total: 88%.

·       modules/profiles.py: 86%.

·       modules/user_profiles.py: 88%.

·       Escenarios E2E ejecutados para guardar perfil, cargar perfil y visualización de tooltips.

·       Evidencia de respuesta estable de API en ejecución JMeter (GET /v1/models).

## 5. Sección 13 - Capacitación

| Integrante | Rol de prueba | Competencias requeridas | Brecha detectada | Plan de capacitación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atzel | Unit Testing | pytest, pytest-cov, diseño de casos unitarios | Mejorar cobertura de ramas de error | Sesion de ampliación de pruebas negativas y mocks |
| Polo | Cypress E2E | Selectores robustos, flujo de usuario, aserciones UI | Reducir dependencia de selectores frágiles por id interno | Sesion de buenas practicas de cypress (data-testid, waits explícitos, fixtures) |
| Vela | JMeter | Diseño de plan de carga, interpretación de latencia y errores | Extender pruebas de un endpoint a escenarios concurrentes | Sesion de parametrización de threads, ramp-up y umbrales de error |

## 6. Conclusiones

El aseguramiento del proceso para los features 01, 02 y 03 se aplicó de forma complementaria por tres enfoques: pruebas unitarias, pruebas end-to-end y pruebas de rendimiento básico. La combinación incrementa la confianza funcional y reduce el riesgo de regresión. Se recomienda como siguiente paso elevar cobertura por encima de 90%, formalizar registro de defectos en herramienta única y ampliar JMeter a escenarios concurrentes con umbrales definidos.

# Entregable 4: Gobernanza y Riesgos (SQAP - IEEE 730)

En esta sección se detallan los controles de medios, gestión de proveedores, registros y la matriz de riesgos para el proyecto TextGen_G4, enfocado en la gestión de perfiles de configuración y usabilidad de parámetros para modelos de lenguaje.

## Sección 10: Control de Medios

Se establecen los mecanismos para garantizar la integridad y disponibilidad del código fuente y los activos del proyecto.

## 10.1 Política de Control de Repositorio (Git)

El equipo adopta una estrategia basada en Git Flow simplificado para organizar el desarrollo de las historias de usuario:

- Ramas Principales:

  - main: Contiene el código estable y versiones de producción.

  - develop: Rama de integración donde se consolidan las funcionalidades terminadas.

- Ramas de Funcionalidad (Feature Branches):

  - Nomenclatura: featureXX-descripcion (ej. feature01-fix-auth).

  - Deben nacer de develop y reintegrarse mediante Pull Requests (PR).

- Reglas de Protección:

  - Prohibido el push directo a main y develop.

  - Cada PR requiere al menos una revisión de pares (Peer Review) y el paso exitoso de los tests automáticos.

## 10.2 Política de Backups y Acceso

Dado que el proyecto no utiliza contenedores (Docker), el control se centra en el entorno local y el repositorio remoto:

- Respaldo de Configuración: Los perfiles de configuración (JSON/YAML) generados en las Historias 1 y 2 deben versionar o incluirse en un esquema de exportación para evitar pérdida de datos del usuario.

- Control de Acceso: Acceso restringido al repositorio en GitLab mediante llaves SSH y autenticación de dos factores (2FA) para roles de administración.

## Sección 11: Control de Proveedores y Dependencias

El proyecto depende críticamente de librerías externas de IA y frameworks web. Se establece el siguiente control:

| Componente | Versión / Fuente | Licencia | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradio | 4.37.2-custom.19 | Apache 2.0 | Interfaz de usuario y manejo de tooltips (HU 3). |
| Transformers | 5.5.* | Apache 2.0 | Motor principal para carga y ejecución de modelos. |
| Pydantic | 2.11.0 | MIT | Validación de esquemas para los perfiles de configuración (HU 1/2). |
| PyYAML/JSON | N/A | MIT | Formatos de serialización para los perfiles de usuario. |

- Seguridad de Suministro: Se utilizará pip audit para detectar vulnerabilidades en las versiones específicas de torchao, bitsandbytes y accelerate.

## Sección 12: Registros: Recolección y Mantenimiento

Se define qué evidencias de calidad se conservarán para auditorías futuras.

| Evidencia | Formato | Ubicación | Retención |
| --- | --- | --- | --- |
| Reportes de Pruebas | Capturas de pantalla | Grupo de discord | Fin de gestión |
| Matriz de Riesgos | Excel / Sheet | /docs/management | Permanente |
| Logs de Pipeline | Digital (GitLab) | GitLab CI | 90 días |
| Actas de Revisión | Markdown | /docs/reviews | Fin de semestre |

## Sección 14: Gestión de Riesgos de Calidad

Matriz de riesgos enfocada en el desarrollo de las funcionalidades de perfiles y usabilidad.

|  |  |  | M A T R I Z D E R I E S G O |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Consecuencias |  |  |  |  |
|  |  |  | Mínima | Menor | Moderada | Mayor | Máxima |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Probabilidad | Muy alta | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | Media | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | Baja | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | Muy baja | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Nivel de riesgo | Rango |  |  |  |  | Color |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceptable | Entre | 1 | a | 4 | puntos |  |
| Tolerable | Entre | 5 | a | 10 | puntos |  |
| Alto | Entre | 11 | a | 16 | puntos |  |
| Extremo | Entre | 17 | a | 25 | puntos |  |

| ID | Peligro | Probabilidad | NP | Consecuencia | NC | NR | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Incompatibilidad de perfiles entre versiones de modelos. | Media | 3 | Moderada | 3 | 9 | Tolerable |
| R2 | Corrupción del archivo de perfiles al guardar/cargar. | Baja | 2 | Menor | 2 | 4 | Aceptable |
| R3 | Tooltips (HU 3) confusos o técnicamente erróneos. | Baja | 2 | Mínima | 1 | 2 | Aceptable |
| R4 | Dependencias de CUDA incompatibles con hardware local. | Alta | 4 | Mayor | 4 | 16 | Alto |
| R5 | Pérdida de código por mal manejo de ramas Git. | Media | 3 | Mayor | 4 | 12 | Alto |
| R6 | Latencia excesiva al cargar la lista de perfiles (HU 2). | Baja | 2 | Menor | 2 | 4 | Aceptable |
| R7 | Falta de espacio en disco por modelos pesados. | Media | 3 | Mayor | 4 | 12 | Alto |
| R8 | Vulnerabilidades en librerías de terceros (Gradío Custom). | Media | 3 | Menor | 2 | 6 | Tolerable |
| R9 | Conflicto de parámetros (ej. Temperature=0 con Top_P). | Baja | 2 | Mínima | 1 | 2 | Aceptable |
| R10 | Entendimiento de uso | Baja | 2 | Menor | 2 | 4 | Aceptable |

Donde se cuentan con un total de 2 Riesgos tolerables, 3 con un nivel alto y 5 con niveles aceptables, por lo cual se deberían realizar un plan de mitigación y plan de contingencia para los caso por encima de alto o iguales a riesgo alto.

## Gestión de Riesgos Críticos (Nivel Alto)

De acuerdo con el estándar IEEE Std 730, para los riesgos con mayor exposición se definen las siguientes acciones de control:

| ID | Peligro | Plan de Mitigación | Responsable | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R4 | Dependencias de CUDA incompatibles con hardware local. | Documentar rigurosamente los requisitos de drivers y versiones de PyTorch/CUDA; realizar pruebas de carga iniciales en cada entorno de desarrollo. +2 | Brayan Polo | Proveer un entorno alternativo basado en CPU o un archivo requirements_cpu.txt para asegurar la operatividad básica del software. +2 |
| R5 | Pérdida de código por mal manejo de ramas Git. | Aplicación estricta de la política de Branching (Git Flow) y obligatoriedad de Pull Requests con revisión de pares antes de integrar a develop. +2 | Atzel Cervantes | Realizar restauraciones desde el último commit estable en el repositorio remoto y ejecutar auditoría de logs de Git para recuperar cambios perdidos. +2 |
| R7 | Falta de espacio en disco por modelos pesados. | Implementar una rutina de verificación de espacio disponible en el sistema antes de iniciar la descarga o carga de nuevos modelos de lenguaje. +1 | Elmer Vela | Notificar al usuario mediante un mensaje de error controlado y sugerir la purga manual de modelos antiguos o temporales no utilizados. +2 |